Je fais la formation pour le Titre Professionnel Développeur Web et Web Mobile (RNCP37674).

Je souhaite que tu me prépares un cahier des charges pour la réalisation d’un Dossier Projet. Ce cahier des charges doit respecter :

- La compétence du référentiel de ce TP (ci-dessous)

- Les exigences du métier

- Les exigences du jury

Compétences attestées du référentiel :

1. Développer la partie front-end d'une application web ou web mobile sécurisée

- Installer et configurer son environnement de travail en fonction du projet web ou web mobile

- Maquetter des interfaces utilisateur web ou web mobile

- Réaliser des interfaces utilisateur statiques web ou web mobile

- Développer la partie dynamique des interfaces utilisateur web ou web mobile

2. Développer la partie back-end d'une application web ou web mobile sécurisée

- Mettre en place une base de données relationnelle

- Développer des composants d'accès aux données SQL et NoSQL

- Développer des composants métier coté serveur

- Documenter le déploiement d'une application dynamique web ou web mobile

Le projet est une application web et web mobile carnet de voyage.

Il faut pouvoir :

- S’inscrire

- Se connecter

- Avoir accès à un profile personnel

- Avoir accès à une bibliothèque personnelle de carnets de voyage (organisé par ordre chronologique)

- Créer un carnet de voyage (avec les détails : date et heure d’arrivée ; date et heure de départ ; numéro de vol ; listing de lieux à visiter - avec le nom du lieu, adresse et date/heure de visite ; listing de restaurants à faire - avec le nom du restaurant, adresse et date/heure de réservation; listing de bars à faire - avec le nom du bar, adresse et date/heure de visite). Il faut également pouvoir avoir accès à une mappe interactive qui ajoute un pin à chaque adresse ajoutée

- Modifier un carnet de voyage, y ajouter des photos souvenirs ainsi qu’une liste de cadeaux souvenirs à ramener

- Supprimer un carnet de voyage

Les utilisateurs de cette application sont : visiteur (non connecté) et le Traveller (inscrit et connecté

Prépare-moi un cahier des charges très détaillé avec au moins 15 US 
Présente le moi en format de tableau avec (je souhaite travailler avec html ; css ; scss ; bootstrap ; php ; mysql ; nosql) :

- une ligne avec la demande de projet et le détaille de l’idée d’app

- une colonne avec le numéro de US

- une colonne avec la description détaillée de l’US

- une colonne avec la ou les compétences du TP touchées

- une colonne avec la technologie/langage de développement nécessaire

donne-moi toutes les informations de façon très détaillées afin de réaliser ce projet

les us doivent être développées et détaillés avec des critères d’acceptation des priorités, et des détails supplémentaires ainsi qu’un Exemples Détaillés de Scénarios pour chacune des US

maintenant que tu m’a présenté toutes les informations, fais-moi une planification agile de ce projet avec un max de détail possible

pour ce projet, présente-moi une charte graphique avec les couleurs, la typographie, l’idée de nom et de logo (avec la signification/symbolisme en relation avec le projet) que je pourrais utiliser. présente moi 10 chartes graphiques différentes, completes et détaillées

CAHIER DES CHARGES

Voici un cahier des charges détaillé sous forme de tableau, adapté au projet d'application "Carnet de Voyage". Ce cahier inclut les user stories (US), leurs descriptions, les compétences liées au référentiel, et les technologies à utiliser.

Cahier des Charges - Projet "Carnet de Voyage"

| # US | Description détaillée de l’US | Compétences du TP touchées | Technologies utilisées | Exemple détaillé de scénario & critères d’acceptation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | En tant que visiteur, je veux pouvoir consulter une page d'accueil présentant les fonctionnalités de l'application pour décider si elle répond à mes besoins. | - Maquetter des interfaces utilisateur- Réaliser des interfaces utilisateur statiques | HTML, CSS, SCSS, Bootstrap | Scénario : Un visiteur accède à la page d’accueil et voit une présentation claire de l’application, ses avantages et un bouton “S’inscrire”. Critères : La page d’accueil doit être responsive, contenir une bannière attrayante et inclure une présentation concise. |
| 2 | En tant que visiteur, je veux pouvoir m'inscrire en fournissant un email, un mot de passe et un pseudo pour accéder à mon espace personnel. | - Maquetter des interfaces utilisateur- Développer la partie dynamique des interfaces utilisateur- Mettre en place une base de données relationnelle | HTML, CSS, Bootstrap, PHP, MySQL | Scénario : Un visiteur remplit un formulaire d'inscription avec un email valide, un mot de passe sécurisé, et un pseudo. Après soumission, un compte est créé. Critères : Les données sont validées avant l’enregistrement. Un message de confirmation s'affiche. |
| 3 | En tant qu’utilisateur inscrit, je veux pouvoir me connecter en utilisant mon email et mon mot de passe pour accéder à mon profil. | - Développer la partie dynamique des interfaces utilisateur- Développer des composants d'accès aux données SQL et NoSQL | PHP, MySQL, HTML, CSS | Scénario : L’utilisateur saisit ses identifiants dans le formulaire de connexion. Après validation, il est redirigé vers son profil. Critères : Vérification correcte des identifiants, avec affichage d’erreur en cas d’échec. |
| 4 | En tant qu'utilisateur connecté, je veux pouvoir accéder à mon profil personnel pour gérer mes informations et voir ma bibliothèque de carnets de voyage. | - Développer la partie dynamique des interfaces utilisateur- Développer des composants d'accès aux données SQL et NoSQL | PHP, MySQL, SCSS, Bootstrap | Scénario : L’utilisateur accède à son profil via le menu principal et voit son pseudo, email et un bouton pour modifier ses informations. Critères : La bibliothèque des carnets est visible sous forme de liste chronologique, avec possibilité de créer un nouveau carnet. |
| 5 | En tant qu'utilisateur connecté, je veux pouvoir créer un carnet de voyage pour planifier mes activités. | - Maquetter des interfaces utilisateur- Développer des composants métier côté serveur- Mettre en place une base de données relationnelle | PHP, MySQL, HTML, CSS, Bootstrap | Scénario : L’utilisateur clique sur "Créer un carnet", remplit les informations demandées (dates, lieux, vols) et valide. Critères : Un carnet est enregistré dans la base avec tous les détails fournis, et apparaît dans la bibliothèque personnelle. |
| 6 | En tant qu'utilisateur connecté, je veux pouvoir ajouter une liste de lieux à visiter dans un carnet de voyage pour mieux organiser mes visites. | - Développer des composants métier côté serveur- Documenter le déploiement d'une application dynamique | PHP, MySQL, JavaScript (Map API) | Scénario : L’utilisateur entre des lieux (nom, adresse, date/heure) dans le formulaire de création ou de modification de carnet. Critères : Les lieux sont enregistrés dans le carnet, et affichés sous forme de liste avec possibilité de modification. |
| 7 | En tant qu'utilisateur connecté, je veux pouvoir voir une carte interactive avec des pins représentant les lieux ajoutés dans un carnet de voyage. | - Maquetter des interfaces utilisateur- Développer la partie dynamique des interfaces utilisateur- Développer des composants métier côté serveur | JavaScript (Map API), HTML, SCSS | Scénario : Après avoir ajouté des lieux dans un carnet, une carte interactive s’affiche avec les pins aux adresses correspondantes. Critères : La carte est responsive, les pins sont correctement positionnés et cliquables pour voir plus de détails. |
| 8 | En tant qu'utilisateur connecté, je veux pouvoir ajouter des photos souvenirs dans un carnet existant pour conserver mes mémoires de voyage. | - Développer la partie dynamique des interfaces utilisateur- Développer des composants d'accès aux données SQL et NoSQL | PHP, MySQL, SCSS, Bootstrap | Scénario : L’utilisateur ouvre un carnet existant et télécharge une ou plusieurs photos. Critères : Les photos sont stockées sur le serveur, affichées dans le carnet, et téléchargeables. |
| 9 | En tant qu'utilisateur connecté, je veux pouvoir ajouter une liste de souvenirs à ramener dans un carnet pour ne rien oublier. | - Développer des composants métier côté serveur | PHP, MySQL, Bootstrap | Scénario : L’utilisateur entre une liste d'objets (nom, description) dans un champ dédié. Critères : Les objets apparaissent sous forme de liste ordonnée et sont modifiables. |
| 10 | En tant qu'utilisateur connecté, je veux pouvoir modifier ou supprimer un carnet de voyage pour gérer mes plans. | - Développer des composants métier côté serveur- Mettre en place une base de données relationnelle | PHP, MySQL, SCSS | Scénario : L’utilisateur sélectionne un carnet existant, modifie les informations ou supprime le carnet entièrement. Critères : Les modifications sont sauvegardées en base. Un message de confirmation s’affiche après suppression. |
| 11 | En tant qu'utilisateur connecté, je veux pouvoir voir ma bibliothèque de carnets de voyage triée par ordre chronologique pour retrouver facilement mes voyages. | - Développer des composants d'accès aux données SQL et NoSQL- Réaliser des interfaces utilisateur statiques | PHP, MySQL, Bootstrap | Scénario : La bibliothèque affiche tous les carnets par date de début. Critères : Les carnets sont triés automatiquement et permettent un tri manuel par catégorie (dates, noms, etc.). |
| 12 | En tant qu'administrateur, je veux pouvoir consulter une base de données pour assurer le bon fonctionnement de l’application et résoudre les problèmes. | - Mettre en place une base de données relationnelle- Développer des composants d'accès aux données SQL et NoSQL | MySQL, NoSQL, PHP | Scénario : L'administrateur accède à l’interface de gestion pour consulter les données utilisateur, les carnets et logs système. Critères : Interface sécurisée avec accès restreint, visualisation des statistiques et gestion des bases. |
| 13 | En tant qu'utilisateur connecté, je veux pouvoir me déconnecter pour sécuriser mon compte. | - Développer la partie dynamique des interfaces utilisateur | PHP, HTML, Bootstrap | Scénario : L’utilisateur clique sur un bouton “Déconnexion” dans le menu principal. Critères : Session utilisateur terminée, redirection vers la page d'accueil. |
| 14 | En tant qu'utilisateur connecté, je veux pouvoir recevoir une notification en cas de réservation imminente ou événement à venir. | - Développer des composants métier côté serveur- Documenter le déploiement d'une application dynamique | PHP, MySQL, JavaScript | Scénario : L’utilisateur reçoit un email ou une notification sur la page si une réservation est dans les 24 heures. Critères : Notifications programmées, affichage clair et non intrusif. |
| 15 | En tant qu'utilisateur, je veux une application responsive pour pouvoir l’utiliser sur mobile ou ordinateur. | - Installer et configurer son environnement de travail- Réaliser des interfaces utilisateur statiques | HTML, SCSS, Bootstrap | Scénario : L’utilisateur ouvre l’application sur divers appareils. Critères : Mise en page adaptée à toutes tailles d’écran, navigation fluide. |

Chaque US est  priorisé pour couvrir progressivement les fonctionnalités essentielles à une application carnet de voyage sécurisée et responsive. N’hésitez pas à ajuster selon les retours du formateur ou des spécifications supplémentaires.

| Entité | Propriétés // Type (SQL) // Type (PHP) | Relations |
| --- | --- | --- |
| User | - id (PK): INT (AUTO_INCREMENT), int - username: VARCHAR(100), string - email: VARCHAR(150) (UNIQUE), string - passwordHashed: VARCHAR(255), string - createdAt: DATETIME, DateTime - status: ENUM('active', 'suspended'), string - lastLogin: DATETIME, DateTime - roleId (FK): INT, int | 1:N avec Carnet (un utilisateur peut créer plusieurs carnets) 1:N avec Session (un utilisateur peut avoir plusieurs sessions actives) |
| Role | - id (PK): INT (AUTO_INCREMENT), int - roleName: VARCHAR(50), string - description: TEXT, string | 1:N avec User |
| TravelBook | - id (PK): INT (AUTO_INCREMENT), int - title: VARCHAR(255), string - createdAt: DATETIME, DateTime - updatedAt: DATETIME, DateTime - description: TEXT, string - userId (FK): INT, int - status: ENUM('private', 'public'), string | N:1 avec Utilisateur (chaque carnet appartient à un utilisateur) 1:N avec Lieu 1:N avec Photo 1:N avec Souvenir |
| Place | - id (PK): INT (AUTO_INCREMENT), int - name: VARCHAR(255), string - address: TEXT, string - latitude: FLOAT, float - longitude: FLOAT, float - type: ENUM('visit', 'restaurant', 'bar'), string - visitDateTime: DATETIME, DateTime - travelBookId (FK): INT, int | N:1 avec Carnet (chaque lieu appartient à un carnet) 1:1 avec Carte (chaque lieu est relié à une carte pour la géolocalisation) |
| Map | - id (PK): INT (AUTO_INCREMENT), int - placeId (FK): INT, int - latitude: FLOAT, float - longitude: FLOAT, float - defaultZoom: TINYINT, int - pinType: VARCHAR(100), string | 1:1 avec Lieu (chaque lieu possède une carte liée) |
| Photo | - id (PK): INT (AUTO_INCREMENT), int - imageUrl: VARCHAR(255), string - description: TEXT, string - addedAt: DATETIME, DateTime - travelBookId (FK): INT, int | N:1 avec Carnet (chaque photo est associée à un carnet) |
| Souvenir | - id (PK): INT (AUTO_INCREMENT), int - name: VARCHAR(255), string - description: TEXT, string - quantity: INT, int - status: ENUM('purchased', 'not purchased'), string - travelBookId (FK): INT, int | N:1 avec Carnet (chaque souvenir est associé à un carnet) |
| Session | - id (PK): INT (AUTO_INCREMENT), int - userId (FK): INT, int - sessionToken: VARCHAR(255), string - startedAt: DATETIME, DateTime - endedAt: DATETIME, DateTime - status: ENUM('active', 'inactive'), string | N:1 avec Utilisateur (chaque session appartient à un utilisateur) |
| Admin | - id (PK): INT (AUTO_INCREMENT), int - username: VARCHAR(100), string - email: VARCHAR(150) (UNIQUE), string - passwordHash: VARCHAR(255), string - registrationDate: DATETIME, DateTime - lastLogin: DATETIME, DateTime | Aucun lien direct, mais l’administrateur gère toutes les entités via l’interface admin |
| Statistics | - id (PK): INT (AUTO_INCREMENT), int - type: VARCHAR(100), string - value: INT, int - lastUpdatedAt: DATETIME, DateTime | Associée indirectement aux administrateurs pour affichage dans le tableau de bord |
| ActivityLog | - id (PK): INT (AUTO_INCREMENT), int - userId (FK): INT, int - activityType: VARCHAR(100), string - activityDateTime: DATETIME, DateTime - description: TEXT, string | N:1 avec Utilisateur (chaque log est associé à un utilisateur) |
| Notification | - id (PK): INT (AUTO_INCREMENT), int - userId (FK): INT, int - message: TEXT, string - type: ENUM('alert', 'info'), string - sentAt: DATETIME, DateTime - status: ENUM('read', 'unread'), string | N:1 avec Utilisateur (chaque notification appartient à un utilisateur) |

Résumé des relations principales :

- Utilisateur ↔ Carnet : 1:N. Un utilisateur peut avoir plusieurs carnets.

- Carnet ↔ Lieu : 1:N. Un carnet peut inclure plusieurs lieux.

- Lieu ↔ Carte : 1:1. Chaque lieu a une carte géographique liée.

- Carnet ↔ Photo : 1:N. Un carnet peut inclure plusieurs photos.

- Carnet ↔ Souvenir : 1:N. Un carnet peut inclure plusieurs souvenirs.

- Utilisateur ↔ Session : 1:N. Un utilisateur peut avoir plusieurs sessions actives.

- Utilisateur ↔ Log d'activité : 1:N. Les actions des utilisateurs sont enregistrées dans les logs.

- Utilisateur ↔ Notification : 1:N. Chaque utilisateur peut recevoir plusieurs notifications.

PLANIFICATION

Voici une planification agile détaillée pour le projet "Carnet de Voyage" en utilisant des sprints. La méthode adoptée est la Scrum, qui permet de livrer progressivement des fonctionnalités tout en laissant place à des ajustements en cours de projet.

Durée et organisation globale

- Durée totale du projet : 6 semaines (4 Sprints de 2 semaines chacun, avec une Sprint Review et une Retrospective à la fin de chaque sprint).

- Outils suggérés :

  - Trello/Jira pour le suivi des tâches.

  - Figma pour le maquettage des interfaces.

  - GitHub/GitLab pour la gestion de code.

Backlog initial : priorisation des US

Les User Stories sont réparties en fonction de leur priorité :

- Priorité haute : Inscription, connexion, profil utilisateur, création de carnet.

- Priorité moyenne : Ajout de lieux, photos, souvenirs et carte interactive.

- Priorité basse : Notifications, interface admin, déconnexion.

Planification des sprints

Sprint 1 (Semaines 1 & 2) : Fondations et Inscription

Objectif principal : Mettre en place les bases techniques et livrer les fonctionnalités essentielles pour l’inscription et la connexion.

| Tâches/US | Durée estimée | Commentaires |
| --- | --- | --- |
| Configurer l'environnement de travail (serveur local, bases de données, outils) | 1 jour | Utiliser XAMPP ou WAMP pour PHP/MySQL. |
| Créer les maquettes des pages "Accueil", "Inscription", "Connexion" | 2 jours | Utiliser Figma ou un outil similaire. |
| Développer la page d'accueil | 2 jours | Page statique avec informations sur l’application. |
| Implémenter le formulaire d'inscription | 3 jours | Validation front-end des données (email, mot de passe, pseudo). |
| Développer la logique back-end pour l'inscription | 4 jours | Gestion des erreurs et enregistrement en base (MySQL). |
| Créer la page de connexion et son back-end | 4 jours | Sessions sécurisées. |
| Tester les fonctionnalités développées | 2 jours | Tester les cas standards et les cas limites. |

Livrable Sprint 1 : Une application fonctionnelle permettant de s’inscrire et de se connecter.

Sprint 2 (Semaines 3 & 4) : Profil utilisateur et bibliothèque

Objectif principal : Développer la gestion du profil utilisateur et la bibliothèque des carnets de voyage.

| Tâches/US | Durée estimée | Commentaires |
| --- | --- | --- |
| Créer la page profil utilisateur | 3 jours | Contient les informations personnelles et un bouton pour accéder à la bibliothèque. |
| Développer la gestion des informations personnelles | 3 jours | Modification des données en base. |
| Développer la bibliothèque de carnets | 4 jours | Afficher une liste des carnets depuis la base. |
| Maquetter la page de création de carnet | 2 jours | Maquettes à valider avec le Product Owner. |
| Implémenter le formulaire de création de carnet (front-end) | 3 jours | Inclut les champs pour les dates, lieux, vols, etc. |
| Développer la logique de création de carnet (back-end) | 4 jours | Ajouter un carnet dans la base avec toutes les informations saisies. |
| Tester les fonctionnalités développées | 2 jours | Tests unitaires et fonctionnels pour le profil et la bibliothèque. |

Livrable Sprint 2 : Un profil utilisateur fonctionnel avec la gestion des informations et une bibliothèque de carnets.

Sprint 3 (Semaines 5 & 6) : Fonctionnalités avancées

Objectif principal : Ajouter les fonctionnalités interactives : carte, photos, souvenirs.

| Tâches/US | Durée estimée | Commentaires |
| --- | --- | --- |
| Intégrer l’API de carte interactive pour les lieux | 5 jours | Utiliser Google Maps API ou Leaflet.js pour afficher les pins. |
| Ajouter les lieux à un carnet via le formulaire | 3 jours | Stockage des coordonnées géographiques en base. |
| Permettre l’ajout de photos souvenirs dans un carnet | 3 jours | Implémenter une fonctionnalité de téléchargement d'images. |
| Développer la gestion des souvenirs à ramener | 2 jours | Une simple liste modifiable. |
| Tester les fonctionnalités interactives | 2 jours | Tests fonctionnels pour l’ajout de lieux, photos, souvenirs. |

Livrable Sprint 3 : Une bibliothèque enrichie avec la carte interactive, les photos et les souvenirs.

Sprint 4 (Semaines 7 & 8) : Finalisation et optimisation

Objectif principal : Ajouter les fonctionnalités complémentaires, tester, corriger les bugs, et préparer la soutenance.

| Tâches/US | Durée estimée | Commentaires |
| --- | --- | --- |
| Ajouter les notifications | 3 jours | Notifications par email ou affichage dynamique sur la page. |
| Développer une interface admin pour la gestion des données | 4 jours | Permet de voir les utilisateurs, carnets et logs. |
| Implémenter la déconnexion | 1 jour | Terminer les sessions utilisateur. |
| Tester l’ensemble de l’application | 3 jours | Tests sur différents navigateurs et appareils. |
| Rédiger la documentation technique et utilisateur | 3 jours | Inclut les instructions pour l’installation, l’utilisation et la maintenance. |
| Préparer la soutenance | 2 jours | Préparer une démo claire et un support de présentation (PowerPoint ou similaire). |

Livrable Sprint 4 : Une application complète, testée et prête pour la présentation au jury.

CHARTE GRAPHIQUE

LOGO

COULEURS

- Palette de couleurs :

1. Bleu foncé (#2C3E50)

- Symbolisme :

  - Évoque la sérénité, la stabilité et la réflexion. C'est une couleur souvent associée à la confiance et à la contemplation, parfaite pour un projet qui incite à revisiter des souvenirs de voyage.

- Hex : #2C3E50

- RVB : 44, 62, 80

- CMJN : 45%, 23%, 0%, 69%

2. Marron bois (#5D3A2D)

- Symbolisme :

  - Rappelle les reliures de vieux carnets et les tons naturels du bois, symbolisant la chaleur, la nostalgie et l'authenticité. Cette couleur évoque l’idée d’un espace de mémoire intemporel.

- Hex : #5D3A2D

- RVB : 93, 58, 45

- CMJN : 0%, 38%, 52%, 64%

3. Beige poussiéreux (#ECE2D0)

- Symbolisme :

  - Une couleur douce qui rappelle les pages jaunies des anciens livres ou carnets de voyage. Elle donne une impression de calme et de simplicité tout en mettant en valeur les autres couleurs.

- Hex : #ECE2D0

- RVB : 236, 226, 208

- CMJN : 0%, 4%, 12%, 7%

4. Vert tendre (#9CA69E)

- Symbolisme :

  - Représente la nature et l’équilibre, rappelant la végétation vue au cours des voyages. C’est une couleur apaisante qui donne une sensation d’harmonie et de renouveau.

- Hex : #9CA69E

- RVB : 156, 166, 158

- CMJN : 6%, 0%, 5%, 35%

5. Blanc cassé (#F8F4EF)

- Symbolisme :

  - Symbole de pureté et de simplicité, il crée un espace lumineux et ouvert, parfait pour un design épuré et lisible. Il rappelle les marges vides des carnets de voyage.

- Hex : #F8F4EF

- RVB : 248, 244, 239

- CMJN : 0%, 2%, 4%, 3%

6. Jaune sablé (#E9C46A)

- Symbolisme :

  - Couleur chaude et dynamique qui évoque le sable des plages, les rayons du soleil et les moments heureux des voyages. Elle insuffle de l'énergie et illumine l’ensemble de la palette.

- Hex : #E9C46A

- RVB : 233, 196, 106

- CMJN : 0%, 16%, 55%, 9%

7. Rouge brique (#B83232)

- Symbolisme :

  - Une teinte vive et marquante qui symbolise la passion, les émotions fortes et les souvenirs intenses. Elle attire l’attention et peut être utilisée pour des éléments interactifs (boutons, alertes).

- Hex : #B83232

- RVB : 184, 50, 50

- CMJN : 0%, 73%, 73%, 28%

Résumé visuel et utilisations suggérées :

| Couleur | Utilisation suggérée |
| --- | --- |
| Bleu foncé (#2C3E50) | Arrière-plan ou éléments majeurs pour transmettre stabilité et réflexion. |
| Marron bois (#5D3A2D) | Titres, accents et cadres pour évoquer l’authenticité et la chaleur. |
| Beige (#ECE2D0) | Fond secondaire ou éléments neutres pour une lisibilité optimale. |
| Vert tendre (#9CA69E) | Icônes ou graphiques liés à la nature, ajoutant un équilibre subtil. |
| Blanc cassé (#F8F4EF) | Fond principal et zones de respiration visuelle pour garder une interface légère. |
| Jaune sablé (#E9C46A) | Accent pour des appels à l’action ou des éléments de mise en lumière (boutons ou sections importantes). |
| Rouge brique (#B83232) | Points d’intérêt majeurs ou actions critiques pour captiver l’attention (par exemple : suppression d’un carnet, signalisation d’erreur). |

Cette palette t'offre une combinaison équilibrée pour un design évoquant la mémoire et le voyage tout en restant accessible et agréable à l'œil.

TYPOGRAPHIE

  - Titre : Bebas Neue

Bebas Neue est une police sans-serif moderne et géométrique, offrant un design épuré et impactant. Elle est idéale pour les titres et accroches principales dans le projet, véhiculant une impression de force  et de confiance. Son style simple et audacieux évoque la liberté et l’aventure, ce qui en fait un excellent choix pour un projet lié au voyage. Elle capte l'attention rapidement tout en restant lisible, ce qui est parfait pour introduire les sections principales ou les éléments clés du carnet de voyage.

- Texte : Arial

Arial est une police sans-serif universelle, connue pour sa lisibilité et son aspect neutre. Elle est particulièrement adaptée aux textes longs ou aux informations secondaires dans le projet, comme les descriptions ou les listes de lieux. Sa simplicité et son accessibilité en font une police idéale pour un carnet de voyage numérique, où l’objectif est de rendre les informations claires et faciles à lire, tout en conservant un design moderne et épuré.

US12 - Mettre en place un espace administrateur pour gérer les utilisateurs et les carnets de voyage

L'espace administrateur est une interface essentielle pour assurer la gestion et le suivi de l'application NomadTrip. Voici un développement détaillé des fonctionnalités et éléments que cet espace devrait inclure :

1. Tableau de bord principal

Un tableau de bord centralisé pour une vue d’ensemble des données clés de l’application :

- Statistiques globales :

  - Nombre total d’utilisateurs inscrits.

  - Nombre de carnets de voyage créés.

  - Activités récentes (nouveaux utilisateurs, derniers carnets ajoutés).

- Graphiques dynamiques :

  - Répartition des utilisateurs par région géographique.

  - Croissance des inscriptions au fil du temps.

  - Activité des utilisateurs (connexions, créations/modifications de carnets).

2. Gestion des utilisateurs

Une section pour administrer les utilisateurs inscrits :

- Liste des utilisateurs avec les colonnes suivantes :

  - Identifiant unique (ID utilisateur).

  - Nom ou pseudo.

  - Adresse email.

  - Date d'inscription.

  - Statut du compte (actif/suspendu).

- Fonctionnalités de gestion :

  - Modifier : Possibilité d’éditer les informations des utilisateurs (email, pseudo).

  - Suspendre : Bloquer temporairement un utilisateur en cas de comportement inapproprié.

  - Supprimer : Supprimer définitivement un compte utilisateur (avec confirmation).

  - Rechercher et filtrer : Barre de recherche pour trouver un utilisateur par nom, email ou ID, et filtres pour trier les utilisateurs (actifs/inactifs, récents, etc.).

3. Gestion des carnets de voyage

Une section dédiée à la gestion des carnets créés par les utilisateurs :

- Liste des carnets de voyage avec :

  - Identifiant unique (ID carnet).

  - Nom du carnet.

  - Propriétaire (nom de l’utilisateur).

  - Date de création/modification.

  - Nombre de lieux/activités enregistrés dans le carnet.

- Fonctionnalités de gestion :

  - Visualiser : Voir le contenu complet d’un carnet (titres, lieux, photos).

  - Modifier : Corriger ou ajuster un carnet si nécessaire.

  - Supprimer : Effacer un carnet (après confirmation).

  - Rechercher et filtrer : Recherche par nom de carnet ou utilisateur, filtre par date ou nombre d’éléments.

4. Gestion des contenus publics (si applicable)

Si l'application permet de rendre des carnets publics ou propose une section blog/ressources :

- Modération des contenus :

  - Publier ou masquer des carnets publics.

  - Gérer des articles ou ressources partagées par l’équipe NomadTrip.

5. Paramètres de l’application

Une section pour configurer les options générales de l’application :

- Activer/désactiver certaines fonctionnalités (ex. carnet public, notifications).

- Gérer les permissions utilisateur.

- Configurer les emails automatiques (ex. réinitialisation de mot de passe, confirmation d'inscription).

6. Sécurité et logs d’activité

Assurer un suivi des actions pour prévenir les abus :

- Historique des connexions administratives.

- Logs des actions majeures (modification/suppression de comptes ou carnets).

- Notifications en cas d’activité suspecte.

Technologies suggérées pour l’espace administrateur

- Frontend : HTML, CSS, Bootstrap pour une interface fluide et responsive.

- Backend : PHP avec un framework (ex. Laravel ou Symfony) pour sécuriser les accès.

- Base de données : MySQL pour stocker les données utilisateur et les logs, NoSQL pour les contenus non structurés.

- Sécurité : Authentification par rôles (utilisateur/admin), sécurisation avec des tokens (JWT).

Scénario d'utilisation

Contexte : Un administrateur se connecte pour modérer un utilisateur problématique.

- Il accède à l’espace administrateur via un login sécurisé.

- Sur le tableau de bord, il identifie rapidement l’utilisateur concerné grâce à une alerte ou une recherche dans la liste.

- Il visualise les informations du compte et suspend temporairement l’utilisateur.

- Si nécessaire, il examine les carnets de cet utilisateur pour vérifier le respect des conditions d'utilisation.

En développant ces fonctionnalités, l’espace administrateur deviendra un outil puissant pour assurer la gestion fluide et sécurisée de NomadTrip.